ĐỐI CHIẾU YÊU CẦU YC1-YC9 VÀ KẾ HOẠCH BỔ SUNG

Dự án: Phần mềm tính tiền dạy cho giáo viên - Nhóm 11

# 1. Căn cứ đối chiếu

File PDF yêu cầu bài tập lớn quy định 9 yêu cầu từ YC1 đến YC9. Tài liệu này ghi nhận tình trạng hiện tại và các phần đã bổ sung để lấp khoảng trống trước khi nộp.

| Mã YC | Yêu cầu trong PDF |
| --- | --- |
| YC1 | Viết lại đặc tả yêu cầu chức năng và phi chức năng cho phần mềm |
| YC2 | Cài đặt phần mềm |
| YC3 | Lập SQA & Test plan theo template trong tài liệu tham khảo [1] |
| YC4 | Xây dựng và thực hiện checklist: test plan, test case, GUI, code, Web test, system test |
| YC5 | Viết test case, thực hiện test theo template [1] |
| YC6 | Unit test, đánh giá độ phủ |
| YC7 | Test tự động bằng Selenium WebDriver |
| YC8 | Test hiệu năng bằng JMeter |
| YC9 | Thực hiện test, review cho các nhóm khác |

# 2. Bảng tình trạng sau khi rà soát

| Mã | Yêu cầu | Tình trạng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| YC1 | Đặc tả yêu cầu (chức năng + phi chức năng) | ✅ Đạt | Chương 1 đầy đủ; đã tách rõ phần yêu cầu phi chức năng thành mục riêng và bổ sung tiêu chí nghiệm thu. |
| YC2 | Cài đặt | ⚠️ Một phần | Đã bổ sung thư mục source/teacher-payroll-app và báo cáo cài đặt; khi nộp cần thay bằng mã nguồn thật nếu source nhóm khác source mẫu. |
| YC3 | SQA & Test Plan theo template [1] | ⚠️ Một phần | Đã bổ sung phần SQA Plan: chuẩn chất lượng, quy trình, cấu hình, metric, audit/review, defect management. Cần đối chiếu lại với template [1] gốc nếu giảng viên cung cấp. |
| YC4 | 6 checklist: test plan, test case, GUI, code, Web test, system test | ✅ Đã bổ sung | Đã tạo đủ 6 checklist trong workbook 05_Project_Artifacts_Checklists_Traceability.xlsx. |
| YC5 | Viết test case + thực hiện test theo template [1] | ⚠️ Một phần | Có 128 test case gốc; đã bổ sung log thực thi và report mẫu. Nhóm cần chạy thật, điền Actual Result/Status/Evidence. |
| YC6 | Unit test + đánh giá độ phủ | ✅ Đạt | Đã có Jest unit test và cấu hình coverage cho logic tính tiền/validate. Nên chạy lại trên source thật và lưu coverage report. |
| YC7 | Test tự động bằng Selenium WebDriver | ✅ Đã bổ sung | Đã bổ sung script Selenium Python, README, test report mẫu và nơi lưu screenshot/log. Cần chạy thật để cập nhật minh chứng. |
| YC8 | Test hiệu năng bằng JMeter | ✅ Đã bổ sung | Đã bổ sung file .jmx, README, test report mẫu và bảng kết quả. Thay thế Lighthouse vì yêu cầu chỉ rõ JMeter. |
| YC9 | Thực hiện test + review cho nhóm khác | ⚠️ Cần thực hiện thật | Đã bổ sung template biên bản, checklist và log review chéo. Nội dung review liên nhóm phải tự điền sau khi làm với nhóm khác. |

# 3. Hành động bổ sung trong gói dự án

| YC | Việc cần bổ sung | Artifact đã thêm/cập nhật | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| YC1 | Tách riêng NFR | Đã thêm phụ lục và bảng tiêu chí nghiệm thu NFR trong SRS. | Done |
| YC2 | Đính kèm source code và báo cáo cài đặt | Đã thêm source/teacher-payroll-app và docs/06_Installation_Source_Code_Report.docx. | Done/Need real source if different |
| YC3 | Bổ sung SQA Plan | Đã thêm chi tiết SQA vào docs/02_SQA_Test_Plan.docx. | Done |
| YC4 | Soạn đủ 6 checklist | Đã thêm 6 sheet checklist trong workbook. | Done |
| YC5 | Thực thi test case | Đã thêm TestExecution_Log và report mẫu; nhóm phải chạy thật. | Need execution |
| YC6 | Jest coverage | Đã có command npm run coverage và nơi lưu evidence. | Done/Need latest run |
| YC7 | Selenium WebDriver | Đã thêm script test các luồng chính: tính tiền, validate lỗi, API teachers. | Done/Need run |
| YC8 | JMeter | Đã thêm .jmx POST /api/payroll và bảng kết quả. | Done/Need run |
| YC9 | Review nhóm khác | Đã thêm template biên bản và log; nhóm phải làm thực tế. | Need external review |

# 4. Kết luận

Sau khi bổ sung, gói dự án đã có artifact để bao phủ toàn bộ YC1-YC9. Tuy nhiên YC5, YC7, YC8 và YC9 vẫn cần nhóm chạy/thực hiện thật để có minh chứng cuối cùng: screenshot Selenium, coverage report, JMeter result và biên bản review nhóm khác có xác nhận.

# 4. Cập nhật phiên bản v4 – Khắc phục YC2 (Prisma + SQLite)

Đã bổ sung tầng cơ sở dữ liệu thật bằng Prisma ORM + SQLite để mã nguồn khớp với đặc tả (trước đây lưu localStorage). Tình trạng YC2 cập nhật: từ "Một phần" → "Đạt về kiến trúc".

Thêm prisma/schema.prisma (10 model + khoá ngoại), migration SQL, prisma/seed.ts, .env.

Thêm src/lib/db.ts, src/lib/repository.ts; refactor use-app-data.ts để đọc/ghi qua API /api/state.

API /api/teachers, /api/reports đọc dữ liệu từ SQLite; thêm /api/state (GET/PUT).

Đã kiểm chứng CSDL chạy thật trên SQLite (seed 10 bảng + truy vấn tính tiền join 7 bảng, kết quả khớp tính tay). Xem evidence/db-sqlite/.

Việc còn lại của người dùng: chạy 'npx prisma migrate dev' + 'npm run db:seed' trên máy có Internet (để tải Prisma engine), và thay bằng mã nguồn thật của nhóm nếu khác bản mẫu.