SQA & TEST PLAN

Dự án: Phần mềm tính tiền dạy cho giáo viên - Nhóm 11

# 1. Mục tiêu

Tài liệu này mô tả kế hoạch bảo đảm chất lượng phần mềm và kế hoạch kiểm thử để đáp ứng YC3. Nội dung bám theo cấu trúc thông dụng của SQA/Test Plan: phạm vi, chiến lược, môi trường, vai trò, lịch, tiêu chí vào/ra, quản lý defect, rủi ro và deliverables.

# 2. Phạm vi kiểm thử

| Loại kiểm thử | Phạm vi |
| --- | --- |
| Functional test | CRUD dữ liệu nền, phân công, tính tiền, báo cáo. |
| Validation/Negative test | Dữ liệu trống, sai định dạng, hệ số âm/0, tuổi ngoài ngưỡng, thiếu phân công. |
| Unit test | Logic tính tiền, validate, sinh mã. |
| GUI/Web test | Form nhập liệu, navigation, thông báo lỗi, tương thích trình duyệt. |
| Automation test | Selenium WebDriver cho luồng tính tiền chính. |
| Performance test | JMeter cho API /api/payroll với tải đồng thời. |
| Security test | Validate input, kiểm tra lỗi thông thường, kiểm tra quyền cơ bản. |

# 3. Chiến lược kiểm thử

Kiểm thử dựa trên yêu cầu: mỗi yêu cầu chức năng có ít nhất một test case hoặc checklist tương ứng.

Ưu tiên công thức tính tiền và validation vì đây là chức năng có rủi ro nghiệp vụ cao.

Unit test dùng Jest để khóa logic thuần trước khi test giao diện hoặc API.

Selenium kiểm tra end-to-end luồng nhập dữ liệu và tính tiền qua giao diện.

JMeter kiểm tra thời gian phản hồi, lỗi và khả năng chịu tải cơ bản của API tính tiền.

# 4. Môi trường kiểm thử

| Thành phần | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- |
| OS | Windows 10/11 hoặc Ubuntu 22.04+ |
| Runtime | Node.js 20+, npm 10+ |
| Framework | Next.js, TypeScript, Jest |
| Browser | Chrome/Edge/Firefox bản mới |
| Automation | Selenium WebDriver với ChromeDriver hoặc Selenium Manager |
| Performance | Apache JMeter 5.6+ |
| Data | Dữ liệu mẫu trong src/lib/sample-data.ts và workbook test case |

# 5. Entry criteria và exit criteria

| Nhóm tiêu chí | Nội dung |
| --- | --- |
| Entry | SRS được chốt; source build được; môi trường chạy được; dữ liệu mẫu sẵn sàng; test case được review. |
| Exit | 100% smoke test chính đã chạy; không còn lỗi nghiêm trọng mức Critical/High; unit test pass; có báo cáo Selenium/JMeter hoặc minh chứng chạy. |
| Tạm dừng test | Môi trường không ổn định, API không chạy, dữ liệu test không nhất quán, hoặc lỗi blocking ngăn tiếp tục. |
| Tiếp tục test | Blocking defect đã sửa hoặc có workaround được chấp nhận. |

# 6. Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Test Lead | Lập kế hoạch, phân công, kiểm soát chất lượng deliverable. |
| Developer | Cài đặt chức năng, sửa lỗi, hỗ trợ unit test. |
| Tester | Viết và chạy test case, ghi defect, retest. |
| Automation Tester | Viết Selenium và JMeter script. |
| Reviewer | Review test plan, checklist, code và test case. |

# 7. Deliverables

| Mã YC | Deliverable |
| --- | --- |
| YC1 | 01_SRS_Dac_ta_yeu_cau.docx |
| YC2 | source/teacher-payroll-app |
| YC3 | 02_SQA_Test_Plan.docx |
| YC4 | Project_Artifacts.xlsx - các sheet checklist |
| YC5 | Test Execution Report + workbook test case |
| YC6 | Jest unit tests + coverage command |
| YC7 | tests/selenium/selenium_teacher_payroll_test.py |
| YC8 | tests/jmeter/teacher_payroll_load_test.jmx |
| YC9 | Review template + cross review log |

# 8. Rủi ro và phương án giảm thiểu

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Thiếu template [1] gốc | Không chứng minh đúng mẫu giảng viên yêu cầu | Dùng cấu trúc SQA/Test Plan chuẩn và cập nhật ngay khi có template gốc. |
| Source thật khác source mẫu | Test không phản ánh production | Copy logic/test vào repo thật và chạy lại minh chứng. |
| Không cài được Selenium/JMeter | Mất minh chứng YC7/YC8 | Chuẩn bị hướng dẫn chạy, lưu report và screenshot/video. |
| Test case còn trạng thái kỳ vọng | Không được tính là thực thi thật | Cập nhật kết quả sau khi chạy thật, có log/screenshot. |

# 9. SQA Plan bổ sung

Phần này bổ sung nội dung SQA Plan còn thiếu so với Test Plan: chuẩn chất lượng, quy trình kiểm soát, cấu hình, metric và audit/review.

## 9.1 Chuẩn chất lượng áp dụng

| Hạng mục | Chuẩn chất lượng |
| --- | --- |
| SRS | Yêu cầu phải có mã FR/NFR, mô tả, điều kiện nghiệm thu và traceability sang test artifact. |
| Code | Logic nghiệp vụ tách module, đặt tên rõ, TypeScript strict mode, validate input, không hard-code dữ liệu ngoài mẫu demo. |
| Test case | Có mã TC, precondition, steps, expected result, actual result, status, evidence. |
| Defect | Mỗi lỗi có ID, severity, bước tái hiện, expected/actual, owner, trạng thái fix/retest. |
| Automation | Script chạy được bằng lệnh ghi trong README, có screenshot/log khi fail. |
| Performance | Kịch bản JMeter có thread group, sampler, assertion, listener hoặc hướng dẫn xuất report. |

## 9.2 Quy trình bảo đảm chất lượng

| Bước | Hoạt động | Artifact đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Review SRS và traceability | Danh sách FR/NFR đã chốt, traceability matrix |
| 2 | Review test plan/test case/checklist | Checklist review, issue list |
| 3 | Static review code | Code checklist, defect nếu có |
| 4 | Unit test và coverage | Jest log, coverage HTML/text summary |
| 5 | Manual/system/web test | Test execution log, screenshot |
| 6 | Automation/performance test | Selenium log, JMeter .jtl/HTML report |
| 7 | Defect fix và retest | Defect log đã cập nhật trạng thái |
| 8 | Review chéo nhóm khác | Biên bản review YC9 |

## 9.3 Quản lý cấu hình

Mỗi lần nộp tạo một bản zip có ngày/phiên bản rõ ràng.

Source code, test case, checklist, report và evidence phải nằm cùng gói nộp.

Khi thay source thật, phải chạy lại toàn bộ test liên quan và cập nhật log.

Không sửa kết quả test cũ; nếu chạy lại, thêm dòng execution mới để giữ lịch sử.

## 9.4 Metric theo dõi chất lượng

| Metric | Cách đo | Ngưỡng/đích |
| --- | --- | --- |
| Requirement coverage | Số FR/NFR có test artifact / tổng FR/NFR | >= 90% |
| Unit test pass rate | Số test pass / tổng test | 100% trước khi nộp |
| Line/branch coverage | Coverage phần logic nghiệp vụ | >= 80%; ưu tiên 100% với payroll.ts |
| Defect closure rate | Số defect đã đóng / tổng defect | >= 90% hoặc không còn Critical/High |
| Automation pass rate | Số scenario Selenium pass / tổng scenario | >= 90% |
| Performance error rate | Request lỗi / tổng request trong JMeter | <= 1% |

## 9.5 Audit/review

Audit nội bộ trước khi nộp: kiểm tra đủ YC1-YC9, không thiếu artifact bắt buộc.

Review test case: kiểm tra steps rõ, expected result đo được, dữ liệu test hợp lệ.

Review code: kiểm tra validate, công thức, naming, tách logic, không hard-code sai mục đích.

Review chéo YC9: dùng file 04_Cross_Review_Template_YC9.docx và lưu issue log.